## Slide 1
id | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1- baixa 2- média 3- alta | Impacto (I) 1- baixo 2- média 3- alta | Fator de risco (P) * (I) | Ação Evitar Mitigar Eliminar | Como?
1 | A falta de responsabilidade com as entregas do projeto. | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Cobrando o membro da sua tarefa e efetuando uma advertência caso não seja comprida.
2 | Perda de um integrante no projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Reunir a equipe e reorganizar todas as tarefas.
3 | Sobrecarga de tarefas | 3 | 3 | 9 | Evitar | Planejar e executar o que cada membro vai realizar.
4 | A perca do repositório | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Armazenar backups em diversos locais.
5 | Desentendimento entre membros da equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Avisar aos membros da sua equipe que não se sente bem para ser evitados qualquer tipo de discussão.
Alto(3) | 3 | 6 | 9
Média (2) | 2 | 4 | 6
Baixa (1) | 1 | 2 | 3
N/A | Pouco provável (1) | Provável (2) | Muito provável (3)